Проект

Муниципальный контракт №1

на санитарное содержание городских улиц и дорог

(примерная форма)

г. Бор									«____» _________ 200__ г.

Администрация Борского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы местного самоуправления ____________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава Борского района, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________,

(наименование организации),

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________,

(Ф.И.О.)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить работы по санитарному содержанию городских улиц и дорог.

Общая характеристика и адресный список улиц и дорог, на которых Исполнителем будут производиться работы согласно настоящему контракту, приведены в Приложении №1. Схема обслуживаемых улиц и дорог представлена в приложении №2.

В состав работ и услуг (далее – работы) по контракту входят:

- ручная уборка улиц и дорог;

- механизированная уборка улиц и дорог;

- вывоз снега, ликвидация зимней скользкости и посыпка песко-соляной смесью (ПСС);

- восстановление дорожных знаков и дорожной разметки.

1.2. Перечень, периодичность и сроки выполнения работ по данному контракту представлены в Приложении №3.

Объемы работ подлежат ежеквартальному уточнению Муниципальным заказчиком с учетом складывающихся условий бюджетного финансирования. В случае пересмотра объемов работ Муниципальный заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в срок до 25 числа месяца, следующего перед кварталом, в котором происходит изменение размера бюджетного финансирования. При этом Стороны заключают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта. Уменьшение размера бюджетного финансирования не может быть более 10 процентов бюджетных ассигнований, установленных на квартал, в котором производится изменение размера бюджетного финансирования.

1.3. Исполнитель выполняет работы, указанные в пункте 1.2 настоящего контракта на свой риск, собственными или привлеченными силами. В случае привлечения к производству работ по настоящему контракту субподрядных организаций Исполнитель несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за их деятельность.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: «____» ________________ 200__ года.

2.2. Окончание выполнения работ: «____» ________________ 200__ года.

2.3. Технический надзор за санитарным содержанием городских улиц и дорог осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

2.4. Приемка и оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 4 настоящего контракта.

3. Порядок осуществления технического надзора за санитарным содержанием городских улиц и дорог

3.1. Технический надзор за выполнением Исполнителем работ по санитарному содержанию городских улиц и дорог осуществляет МУП «Объединение ЖКХ», именуемая в дальнейшем «Контролирующая организация».

3.2. С целью осуществления технического надзора за выполнением работ Исполнителем Контролирующая организация:

3.2.1. Осуществляет контроль качества выполненных Исполнителем работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Муниципальным заказчиком, но не менее одной проверки в месяц.

3.2.2. По итогам каждой проверки фиксирует в журнале производства работ или соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Исполнителя, формулирует замечания по качеству выполнения работ и устанавливает сроки их устранения.

Данные журналов производства работ и актов служат основанием для приемки и оплаты работ Муниципальным заказчиком, снижения оплаты работ, применения санкций, расторжения настоящего контракта.

3.2.3. Участвует в составлении и подписании ежемесячных актов сдачи-приемки выполненных работ.

3.2.4. Выделяет своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

4. Стоимость, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по контракту, в соответствии с согласованным сторонами планом (перечнем, объемами, периодичностью исполнения работ и услуг) составляет ____________ (______________________________________________________)

(цифрами)				(прописью)

тысяч рублей.

Распределение стоимости по видам работ и по месяцам определяется Исполнителем по согласованию с Муниципальным заказчиком и представлено в Приложении №4 к настоящему контракту.

4.2. Муниципальный заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем в соответствии с настоящим контрактом, исходя из фактических объемов исполнения, подтвержденных документально, согласно установленной в настоящем разделе процедуре.

4.3. Приемка выполненных работ и услуг Исполнителя осуществляется Муниципальным заказчиком ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.3. Основанием для оплаты выполненных Исполнителем объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5), подписанные представителями Исполнителя, Контролирующей организации и Муниципального заказчика.

4.4. Полная оплата фактически выполненного объема работ производится Муниципальным заказчиком на расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

4.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обильные снегопады, наводнения, ураганы) при обязательном подтверждении указанных обстоятельств актами обследования объекта содержания представителями сторон и соответствующей справкой гидрометеослужбы, стоимость работ в период действия указанных обстоятельств может быть изменена по согласованию сторон. При этом Исполнитель обязан подтвердить фактические затраты на ликвидацию последствий этих обстоятельств.

5. Качество работ

5.1. При производстве работ Исполнитель руководствуется Правилами благоустройства города Бор и Борского района, утвержденными распоряжением Главы местного самоуправления Борского района от 03.04.2002г. №750, технической документацией (СНиП, ГОСТ) и обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения их стоимости установлены в Приложении №6.

5.2. Претензии Муниципального заказчика и Контролирующей организации по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ, фиксируемые в актах контрольных проверок (Приложение №7), являются основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Исполнителя за свой счет;

б) снижения стоимости работ Исполнителя в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ Муниципальный заказчик имеет право:

а) отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Исполнителем в срок, установленный по соглашению сторон;

б) принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с условиями, установленными в Приложении №5 настоящего контракта.

6. Обязанности и права Исполнителя

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

6.1.2. Вести исполнительскую и производственную документацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил с начала выполнения работ и до их завершения, в том числе журнал производства работ.

6.1.3. По требованию Муниципального заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ, в том числе по замечаниям Муниципального заказчика и Контролирующей организации.

6.1.4. Регулярно производить осмотр объектов содержания, фиксировать обнаруженные дефекты в журнале осмотра, обеспечивать ликвидацию повреждений объектов содержания, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения и в установленном порядке сдавать выполненные работы Муниципальному заказчику и Контролирующей организации, регулировать переходный период с летнего на зимний в соответствии с погодными условиями.

6.1.5. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

6.1.6. Использовать в процессе выполнения работ материалы, разрешенные Госсанэпиднадзором.

6.1.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

6.1.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам производства работ уполномоченного представителя Муниципального заказчика и Контролирующей организации по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимую документацию для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

6.1.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Муниципального заказчика, незамедлительно проинформировав об этом Муниципального заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Муниципального заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.1.10. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставит об этом в известность Муниципального заказчика и Управление ГИБДД.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ, численность необходимого для этого персонала.

6.2.2. Привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, только организации, имеющие лицензии на соответствующие виды работ.

6.2.3. В случае задержки оплаты выполненных работ более чем на один месяц, представить Муниципальному заказчику требование об уменьшении объема выполняемых по контракту работ. В случае если Муниципальный заказчик не согласен или не отвечает более 5 дней, Исполнитель имеет право уменьшить объем выполняемых работ по своему усмотрению до ликвидации задолженности и возобновления финансирования.

6.2.4. Опротестовать санкции Муниципального заказчика при снижении оплаты выполняемых работ по причине несоблюдения Муниципальным заказчиком сроков оплаты выполняемых работ.

6.2.5. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий настоящего контракта применять санкции к Муниципальному заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

7. Обязанности и права Муниципального заказчика

7.1. Муниципальный заказчик обязан:

7.1.1. Своевременно оплачивать фактически выполненные работы по настоящему контракту при наличии актов выполненных работ, подписанных представителями Исполнителя, Контролирующей организации и Муниципального заказчика.

7.1.2. Организовать технический надзор за ходом работ, выполняемых Исполнителем.

7.1.3. Осуществлять ежемесячно приемку выполненных работ и услуг Исполнителя в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

7.1.4. Для осуществления приемки работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков.

7.1.5. Информировать Исполнителя об изменении нормативно-технических требований к содержанию и обслуживанию улиц и дорог. Если эти изменения приводят к изменению стоимости работ по настоящему контракту, Стороны должны в разумный срок прийти к соглашению об изменении этой стоимости.

7.1.6. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты выполненных объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Исполнителю.

7.1.7. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего контракта.

7.2. Муниципальный заказчик имеет право:

7.2.1. Проверять качество и своевременность выполнения Исполнителем работ, в соответствии с планом-графиком по данному объекту, и оформлять в установленном порядке документы об отмеченных нарушениях.

7.2.2. Привлекать при необходимости представителей Исполнителя при проведении обследований и проверок состояния улиц и дорог, а также при рассмотрении жалоб и заявлений граждан, проживающих вблизи обслуживаемых Исполнителем территорий.

7.2.3. В случае выявления недостатков в работе Исполнителя и несоблюдения Исполнителем условий контракта при выполнении работ, требовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения выявленных недостатков, или возмещения расходов по их устранению;

- возмещения вреда, причиненного обслуживаемым объектам, имуществу Муниципального заказчика (а также третьим лицам или их имуществу, если они предоставят Муниципальному заказчику право защищать их интересы), возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, либо в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2.4. В установленном порядке, на основании сводного акта выполненных работ, уменьшить сумму оплаты работ в случае, если качество, объем и сроки выполнения производимых работ не удовлетворяют условиям контракта.

7.2.5. Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения обязательств по контракту.

7.2.6. Применять штрафные санкции к Исполнителю, если Исполнитель будет препятствовать осуществлению контроля Контролирующей организацией.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель по требованию Муниципального заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.

В случае неустранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере ___% стоимости работ, подлежащих исправлению.

8.3. В случае полного или частичного невыполнения настоящего муниципального контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

8.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.5. Исполнитель несет обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ в течение ________ часов), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.).

8.6. В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствия с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ может быть снижена Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в Приложении № 6.

8.7. За несвоевременную оплату работ Муниципальный заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8.8. За просрочку приемки выполненных работ Муниципальный заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % стоимости работ, принимаемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

8.9. В случае значительного или систематического нарушения условий настоящего контракта Исполнителем, в том числе невыполнения обязательств по качеству, периодичности выполнения работ, невыполнения технологических операций (видов работ), иных нарушений, настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Муниципального заказчика в одностороннем порядке.

8.10. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

8.11. Контролирующая организация не несет ответственности перед Муниципальным заказчиком за неисполнение Исполнителем своих обязательств перед Муниципальным заказчиком.

8.12. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий контракт составлен на 13 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями Сторон настоящего контракта.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор рассматривается в установленном действующим законодательством порядке арбитражным судом.

11. Прочие условия

11.1. При выполнении условий настоящего контракта кроме положений самого контракта Стороны руководствуются санитарными нормами и правилами, нормами противопожарной и иной безопасности, иными методическими, нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы благоустройства территорий населенных пунктов.

11.2. Если после заключения настоящего контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные контрактом права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения настоящего контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных договоров.

11.3. Данный документ является полным текстом контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие условиям настоящего контракта, теряют свою юридическую силу.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Муниципальный заказчик:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ /_________________________________________________________/

(подпись)					(Ф.И.О., должность)

М.П.

Исполнитель:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________ /________________________________________________________/

(подпись)					(Ф.И.О., должность)

М.П.

Приложение №1

# Общая характеристика и адресный список улиц и дорог

| № п/п | Наименование улицы | Группа | Категория | Вид дорожного покрытия | Площадь, кв. м | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

Схема обслуживаемых улиц и дорог

Приложение №3

# Наименование и периодичность выполнения работ

| № п/п | Наименование улицы | Наименование работ | Периодичность и сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №4

# Распределение стоимости по видам работ и по месяцам

| Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. | В том числе по месяцам |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | Всего за 1 квартал | апрель | май | июнь | Всего за 2 квартал |

| Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. | В том числе по месяцам |
| --- | --- | --- |
|  |  | июль | август | сентябрь | Всего за 2 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за 4 квартал |

Приложение №5

# Акт сдачи-приемки выполненных работ

за __________ месяц 200 __ года

г. Бор									«___» __________ 200__года

Мы, комиссия, в составе представителей:

Муниципального заказчика ____________________________________________________,

(ф.и.о., должность)

Контролирующей организации _________________________________________________,

(ф.и.о., должность)

Исполнителя: _________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

составили настоящий акт и установили факты выполнения работ в следующем объеме:

| Наименование улицы | Площадь, кв. м | Стоимость, 1 кв. м | Сумма, руб. | Процент снижения | Сумма к оплате, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящий акт является основанием для проведения расчетов за __________ месяц 200 __ года по муниципальному контракту №1 на санитарное содержание городских улиц и дорог, заключенному между Администрацией Борского района и _____________________________________________________________________________.

(наименование организации)

Подписи сторон:

Муниципальный заказчик ______________ (_________________________),

(подпись)		(ф.и.о.)

Контролирующая организация ____________ (________________________),

(подпись)		(ф.и.о.)

Исполнитель: ______________ (_____________________________)

(подпись)		(ф.и.о.)

Приложение №6

# Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Критерии оценки качества работ по содержанию улиц и дорог | Оценка, |
| --- | --- |
| 1 категория | 2 категория | 3, 3б категория | 3а категория | % снижения от полной оплаты |
| Летнее содержание |
| Периодичность уборки соблюдается. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна чистые, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. | Хорошо |
| Периодичность уборки не соблюдается. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна частично чистые, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. | Удовлетворительно, (-20%) |
| Уборка не производилась. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна грязные, с посторонними предметами, не имеющими отношения к их обустройству. | Неудовлетворительно (работы не оплачиваются) |
| Зимнее содержание |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, в прилотковой части допускается снежный накат толщиной не более 2см на ширину не более 0,5м, дорога обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Снег должен быть вывезен в течение 72 часов после снегопада. Остановки, тротуары, заездные карманы очищены до асфальта. | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, от края проезжей части допускается снежный накат толщиной не более 2см на ширину не более 1м, дорога обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Снег должен быть вывезен в течение 72 часов после снегопада. Остановки, тротуары, заездные карманы очищены до асфальта. | Проезжая часть полностью (включая съезды на глубину 5м) расширена, допускается снежный накат толщиной не более 1 см по всей ширине проезжей части, обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Обочины освобождены от снежных валов на всю ширину. Остановки, тротуары, заездные карманы очищены до асфальта. | Проезжая часть полностью расширена, обработана песко-соляной смесью, допускается снежный накат без наличия колеи. Остановки, тротуары, заездные карманы очищены до асфальта. | Отлично |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, в прилотковой части допускается снежный накат толщиной не более 2см на ширину не более 1м, дорога обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Снег должен быть вывезен в течении 72 часов после снегопада. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, в прилотковой части допускается снежный накат толщиной не более 3см на ширину не более 1м, дорога обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Снег должен быть вывезен в течение 72 часов после снегопада. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Проезжая часть полностью (включая съезды на глубину 5 м) расширена, допускается снежный накат толщиной не более 1см по всей ширине проезжей части, обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Проезжая часть заужена на 0,3-0,5м, обработана песко-соляной смесью, допускается снежный накат без наличия колеи. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Хорошо (-10%) |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, в прилотковой части допускается снежный накат толщиной не более 4см на ширину не более 1м, дорога обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5 м. Снег должен быть вывезен в течение 96 часов после снегопада. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, в прилотковой части допускается снежный накат толщиной не более 4см на ширину не более 1м, дорога обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5м. Снег должен быть вывезен в течение 96 часов после снегопада. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Проезжая часть полностью (включая съезды на глубину 5м) расширена, допускается снежный накат толщиной не более 1см по всей ширине проезжей части, обработана песко-соляной смесью. Съезды очищены на глубину 5 м. Обочины освобождены от снежных валов не менее, чем на 2/3 ширины. На остановках и тротуарах допускается тонкий снежный накат безо льда, но не более 5см, обработаны песком, заездные карманы очищены. | Проезжая часть заужена на 0,3-0,5м, обработана песко-соляной смесью, допускается снежный накат с наличием колеи. На остановках и тротуарах допускается снежный накат безо льда, толщиной не более 5см, обработаны песком, заездные карманы не очищены от снежного наката. | Удовлетворительно (-30%) |
| Проезжая часть в снежно-ледяном накате, снежный вал на съездах, обработана песко-соляной смесью. Снег вывезен после снегопада позднее, чем через 96 часов. Остановки, тротуары, заездные карманы не очищены. | Проезжая часть в снежно-ледяном накате, снежный вал на съездах, обработана песко-соляной смесью. Остановки, тротуары, заездные карманы не очищены. | Проезжая часть заужена, в снежно-ледяном накате толщиной более 1см, обочины не расширены, снежный вал на съездах, обработана песко-соляной смесью. Остановки, тротуары, заездные карманы не очищены. | Проезжая часть заужена, не обработана песко-соляной смесью, снежный накат с наличием колеи. | Неудовлетворительно (работы не оплачиваются) |

Приложение №7

# Акт

контрольной проверки санитарного содержания улиц и дорог

«_____» ____________ 200__года

Проверка произведена представителями:

Контролирующей организации _________________________________________________,

(ф.и.о., должность)

Исполнителя: _________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Замечания | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

Контролирующая организация ____________ (________________________),

(подпись)		(ф.и.о.)

Исполнитель: ______________ (_____________________________)

(подпись)		(ф.и.о.)